SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SWZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) - dalej zwanej „ustawą Pzp”

Nazwa nadana zamówieniu:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

Sygnatura postępowania - RRGKB.271.4.2025

Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.05.2025

Nr ogłoszenia:   2025/BZP 00233550

Zamawiający: 		Gmina Rościszewo

Ul. Armii Krajowej 1

09-204 Rościszewo

NIP: 776-161-75-45, REGON: 611015900

tel.: (24) 276 40 11, fax (24) 276 42 01

Rościszewo, maj 2025 r.

Spis treści

I.	Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej prowadzonego postępowania	4

II.	Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia	4

III.	Tryb udzielenie zamówienia	4

IV.	Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji	4

V.	Opis przedmiotu zamówienia	4

VI.	Informacje ogólne	7

VII.	Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych	12

VIII.	Termin wykonania zamówienia	13

IX.	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp	13

X.	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp	14

XI.	Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia	15

XII.	Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu	17

XIII.	Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia	19

XIV.	Odstąpienie od składania podmiotowych środków dowodowych	22

XV.	Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy	23

XVI.	Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty	23

XVII.	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówień publicznych, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy	23

XVIII.	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej	24

XIX.	Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami	26

XX.	Termin związania ofertą	26

XXI.	Opis sposobu przygotowania oferty	27

XXII.	Sposób oraz termin składania ofert	28

XXIII.	Termin otwarcia ofert	29

XXIV.	Sposób obliczenia ceny	29

XXV.	Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposób oceny ofert	31

XXVI.	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	34

XXVII.	Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę	35

XXVIII.	Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	36

XXIX.	Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień	38

XXX.	Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów	38

XXXI.	Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95	38

XXXII.	Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121	40

XXXIII.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą	40

XXXIV.	Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot	40

XXXV.	Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2	40

XXXVI.	Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94	40

XXXVII.	Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69;	40

XXXVIII.	Opis części zamówienia	40

XXXIX.	Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części	41

XL.	Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie	41

XLI.	Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej	41

XLII.	Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną	42

XLIII.	Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93	42

XLIV.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy	42

XLV.	Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”	43

XLVI.	Załączniki wymienione w SWZ	44

# Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Gmina Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1

09-204 Rościszewo

###### REGON  611015900

###### NIP  776 – 161 – 75 – 45

tel.: (24) 276 40 11

tel./fax (24) 276 42 01

adres strony internetowej prowadzonego postępowania : https://josephine.proebiz.com

e-mail: przetargi@rosciszewo.pl

godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek  7:00 – 15:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy  w Starej Białej, Oddział Sierpc, Filia Rościszewo 
nr 07 9015 0001 2600 0101 2000 0020

# Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://josephine.proebiz.com

# Tryb udzielenie zamówienia

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

# Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie przy ul. Reymonta 4. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 60,5% oraz energii końcowej o 49,7%, zgodnie z audytem energetycznym.

- Zakres robót budowlanych obejmuje:

  - Docieplenie ścian zewnętrznych: Zakres obejmuje kompleksowe docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką-mokrą:

    - Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i wyrównanie powierzchni ścian (1515,00 m²),

    - Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża (1515,00 m²),

    - Montaż płyt styropianowych EPS 100 fasadowych o grubości 15 cm, λ ≤ 0,033 W/(m·K), współczynnik przenikania ciepła ściany po ociepleniu: U = 0,186 W/(m²·K),

    - Warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego,

    - Wykonanie wyprawy tynkarskiej – tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie,

    - Obróbki blacharskie – montaż parapetów z blachy powlekanej (65,00 m²),

    - Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 do ścian fundamentowych (170,00 m²),

    - Folia kubełkowa do ochrony izolacji (86,50 m²),

    - Gruntowanie podłoża (85,00 m²),

    - Wykonanie cokołu z tynku mozaikowego (85,00 m²).

  - Modernizacja dachu: Roboty dotyczące modernizacji dachu obejmują:

    - Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy (1590,00 m²),

    - Demontaż konstrukcji ołacenia i części więźby dachowej (1635,18 m²),

    - Wymiana zdegradowanych elementów więźby – drewno nasycone, przekrój powyżej 180 cm², krokwie o długości powyżej 4,5 m (15,00 m³),

    - Wykonanie nowej izolacji cieplnej z mat z wełny mineralnej o grubości 25 cm, λ ≤ 0,038 W/(m·K), współczynnik przenikania ciepła U = 0,110 W/(m²·K) (1490,00 m²),

    - Montaż membrany dachowej (1590,00 m²),

    - Pokrycie z blachy dachówkowej powlekanej (1590,00 m²),

    - Obróbki blacharskie – gzymsy, okapy, murki ogniowe (266,00 m²),

    - Montaż systemu orynnowania: rynny półokrągłe o śr. 150 mm (218,00 m), rury spustowe śr. 150 mm (153,00 m),

    - Demontaż i ponowny montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 26,3 kW (1 kpl.),

    - Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom – kolce i siatki (105,00 m),

    - Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej (1 kpl.).

  - Roboty z zakresu instalacji sanitarnych i grzewczych:

    - Demontaż istniejących instalacji stalowych:

      - łącznie demontowanych ponad 1000 mb rur stalowych różnych średnic (od 10 mm do 80 mm),

      - demontaż 110 grzejników żeliwnych,

      - usunięcie ponad 200 zaworów i osprzętu.

    - Montaż nowej instalacji c.o.:

      - 850 mb rurociągów z rur stalowych (STEEL) o różnych średnicach,

      - montaż 112 grzejników stalowych:

        - 23 jednopłytowe,

        - 14 dwupłytowych,

        - 75 trzypłytowych – wszystkie z osłonami,

      - montaż 112 głowic termostatycznych i zaworów grzejnikowych,

      - montaż odpowietrzników automatycznych, zaworów kulowych, rozdzielaczy,

      - próby szczelności, płukanie instalacji, regulacja na gorąco.

  - Przyłącze ciepłownicze (zewnętrzne)

    - Wykopy liniowe i ręczne: ok. 250 m³ gruntu,

    - Montaż 2x55 m rurociągów preizolowanych PEHD (c.o. i c.w.u.),

    - Próby szczelności rurociągów, wymiana gruntu, zagęszczenia, zasypanie,

    - Budowa kanałów rurowych z pospółki (grubość warstw: 10 i 25 cm),

    - Wywóz gruntu, roboty transportowe (ponad 500 m³ transportu).

  - Kotłownia i źródło ciepła – modernizacja systemu

    - Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji solarnej:

    - panele słoneczne, zasobnik c.w.u. 750 l, grupa pompowa, naczynia, zawory,

    - Montaż naczynia przeponowego,

    - Montaż pomp cyrkulacyjnych,

    - Montaż filtrów, zaworów bezpieczeństwa, siatkowych, kulowych,

    - Montaż automatyki, rozdzielnic, szaf sterowniczych,

    - Przeprowadzenie prób ciśnieniowych i uruchomienie systemu.

  - Wymiana stolarki drzwiowej:

    - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o współczynniku U = 1,3 W/(m²·K), bardzo szczelne (a < 0,3) – 15,75 m².

  - Modernizacja oświetlenia:

    - Demontaż opraw świetlówkowych (376 szt.),

    - Montaż opraw LED (376 szt.),

    - Gładzie gipsowe i malowanie sufitów – łącznie 2876,00 m².

  - Podjazd dla osób niepełnosprawnych:

    - Demontaż istniejącej nawierzchni (16,00 m²),

    - Ściany żelbetowe grubości 8 cm (15,00 m²),

    - Podsypki cementowo-piaskowe 3 cm + 7 cm (13,00 m²),

    - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm (13,00 m²),

    - Balustrady ze stali nierdzewnej KO (15,00 m).

- Szczegółowe dane ilościowe robót znajdują się w kosztorysach inwestorskich branży budowlanej oraz sanitarnej, które stanowią integralną część dokumentacji.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie rozwiązania projektowe, materiały i technologie zastosowane w ramach realizacji niniejszego zamówienia odpowiadały wymaganiom zawartym w audycie energetycznym i audycie ex-ante, stanowiącym integralną część dokumentacji przetargowej.

Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie następujących minimalnych parametrów efektywności energetycznej budynku po modernizacji:

  - EP (energia pierwotna)	≤ 67,83	kWh/m²/rok

  - EK (energia końcowa)	≤ 61,67	kWh/m²/rok

  - Oszczędność energii końcowej	≥ 49,7%

  - Oszczędność energii pierwotnej	≥ 60,5%

  - Redukcja emisji CO₂ ≥ 92,6 Mg/rok

- Minimalne wymagania techniczne wynikające z audytu

  - Docieplenie ścian zewnętrznych:

    - Materiał: styropian EPS Fasada λ ≤ 0,033 W/(m·K),

    - Grubość: 15 cm,

    - Współczynnik przenikania ciepła po modernizacji: U ≤ 0,186 W/(m²K).

  - Docieplenie dachu:

    - Materiał: mata z wełny szklanej  λ ≤ 0,038 W/(m·K),

    - Grubość: 25 cm,

    - Współczynnik przenikania ciepła po modernizacji: U ≤ 0,110 W/(m²K).

  - Stolarka okienna:

    - Nowe okna o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,10 W/(m²K),

    - Wymagane wysokie parametry szczelności (a < 0,3 m³/h·m).

  - Drzwi zewnętrzne:

    - Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,30 W/(m²K).

  - Instalacje:

    - Izolacja rurociągów c.o. i c.w.u. zgodnie z WT2021,

    - Montaż głowic termostatycznych,

    - Modernizacja instalacji oświetlenia – oprawy LED klasy energetycznej A lub lepszej.

  - Źródło ciepła i OZE:

    - Montaż kolektorów słonecznych – min. 45 m² powierzchni czynnej,

    - Instalacja zasobnika buforowego i automatyką sterującą.

- Wymagania ogólne:

  - Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami budowlanymi, przepisami prawa, wytycznymi efektywności energetycznej, sztuką budowlaną oraz wytycznymi KPO. Materiały zastosowane muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej.

  - Zasada „Nie czyń poważnych szkód” (DNSH) - Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a jego realizacja musi odbywać się z zachowaniem zasady „nieczynienia poważnych szkód dla środowiska” (DNSH), zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w sposób nienaruszający żadnego z 6 celów środowiskowych UE:

– łagodzenia zmian klimatu,

– adaptacji do zmian klimatu,

– zrównoważonego gospodarowania wodami,

– gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),

– zapobiegania zanieczyszczeniom,

– ochrony bioróżnorodności i ekosystemów.

  - W szczególności, realizacja prac powinna uwzględniać:

- maksymalizację wolumenu odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne przekazywanych do recyklingu (np. stare okna, blacha dachowa),

- dobór technologii, materiałów i urządzeń, które minimalizują emisję szkodliwych związków chemicznych, w tym:

  - formaldehydu poniżej 0,06 mg/m³,

  - wiązków rakotwórczych kategorii 1A i 1B poniżej 0,001 mg/m³,

- zastosowanie rozwiązań ograniczających hałas, kurz i zanieczyszczenia podczas robót budowlanych.

- Cel zamówienia: Realizacja inwestycji ma doprowadzić do znacznego ograniczenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej, redukcji emisji CO₂, poprawy komfortu użytkowników oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynku. Projekt wpisuje się w politykę klimatyczną i efektywności energetycznej Unii Europejskiej oraz KPO – komponent B.

- Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określony został w :

  - przedmiarach robót – załącznik nr  9 do SWZ

  - dokumentacji projektowej – załącznik nr 10 do SWZ

  - audyt energetyczny modernizacyjny oraz Ex-Ante – załącznik nr 11 do SWZ

- Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień:  Kod CPV:

  - 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków

  - Roboty budowlane i ociepleniowe:

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

45321000-3 – Izolacja cieplna

45261410-1 – Izolacja dachu

45261320-3 – Kładzenie rynien

45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien

45320000-6 – Roboty izolacyjne

  - Roboty instalacyjne – sanitarne, grzewcze, solarne:

45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

09331100-9 – Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

  - Prace związane z OZE, PV i efektywnością energetyczną:

09332000-5 – Instalacje słoneczne

09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09331200-0 – Słoneczne moduły fotowoltaiczne

09310000-5 – Elektryczność

  - Modernizacja oświetlenia:

31527260-6 – Oprawy oświetleniowe

45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetleniowych

  - Dodatkowe kody uzupełniające (jeśli uwzględnione np. podjazdy, prace zewnętrzne):

45233260-9 – Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45262520-2 – Roboty murarskie

45312310-3 – Ochrona odgromowa

# Informacje ogólne

- Zamawiający informuje że, inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w ramach Inwestycji B1.1.3 – Termomodernizacja instytucji edukacyjnych, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), działający jako jednostka wspierająca.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający wyklucza zamówienia uzupełniające z art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie żądał wniesienia wadium

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

- Zamawiający nie przewiduje zebrania  Wykonawców.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- Dopuszczenie rozwiązań równoważnych

  - Jeżeli  opis  przedmiotu  zamówienia  wskazywałyby  w  odniesieniu  do  niektórych materiałów  lub  urządzeń  znaki  towarowe,  patenty  lub  pochodzenie  Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5, art. 101 ust. 4 i 5 ustawy Pzp dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów  określają  minimalne  parametry  jakościowe  i  cechy  użytkowe,  jakim muszą  odpowiadać  materiały  lub  urządzenia  oferowane  przez  Wykonawcę,  aby zostały   spełnione   wymagania   stawiane   przez   Zamawiającego.   Materiały   lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i  cechy  użytkowe”  Zamawiający  rozumie  wymagania  dotyczące  materiałów  lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie  poziomu  oczekiwań  Zamawiającego  w  stosunku  do  określonego rozwiązania.  Posługiwanie  się  nazwami  producentów/produktów  ma  wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie   produkty   równoważne   o   parametrach   jakościowych   i   cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub  lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający  wymaga  złożenia  stosownych  dokumentów,  uwiarygodniających  te materiały lub urządzenia.

  - W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania norm równoważnych.

  - Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne,  jest  zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

  - w przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem,

  - jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia, Zamawiający będzie żądać  przed  zawarciem  umowy w   sprawie   zamówienia   publicznego kopii umowy/porozumienia regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

  - Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.

  - Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert art. 166 ust. 3, przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji lub dialogu.

  - W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

  - Udostępnianie, o którym mowa w ust. 17.1 i 17.2, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.

  - Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie

- Wykonanie robót budowlanych:

  - Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną Dokumentacją Projektową, wytycznymi określonymi w specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ), Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., aktualnymi przepisami oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego

  - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób aby nie utrudniały dojazdu do posesji mieszkańców

  - Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane prawem dokumenty konieczne do odbioru w tym dokumentację powykonawczą, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, itp. Jest to podstawą do zakończenia odbioru ostatecznego.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia transportu materiałów i urządzeń oraz prowadzenia robót budowlanych w sposób nie powodujący uszkodzeń oraz dewastacji elementów pasa drogowego. Wszelkie zanieczyszczenia jezdni np. błoto, muszą być systematycznie usuwane. W przypadku uszkodzenia elementów pasa drogi wykonawca zobowiązany jest je natychmiast i na własny koszt naprawić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek.

  - Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

  - Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i udostępnić je na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego.

  - Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza :

    - Oświadczenie kierownika budowy

      - Wymagane oświadczenie o:

        - zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na budowę (jeśli dotyczy), obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami technicznymi,

        - doprowadzeniu terenu budowy (w tym dojść, podjazdów, zieleni) do stanu zgodnego z przepisami.

    - Dokumentacja powykonawcza

      - Zaktualizowany projekt budowlany z naniesionymi zmianami (inwentaryzacja powykonawcza),

      - Rzuty, przekroje i schematy branżowe (sanitarne, elektryczne, architektoniczne) zgodne z rzeczywistym wykonaniem – niezbędne dla uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej i rozliczenia z NFOŚiGW.

    - Protokoły odbioru

      - Protokoły odbioru robót:

        - budowlanych (docieplenie ścian, dach, stolarka),

        - instalacyjnych (c.o., c.w.u., wentylacja),

        - elektrycznych (oświetlenie),

        - sanitarnych (modernizacja przyłączy, wymiana armatury),

      - Protokoły odbiorów częściowych i końcowych (np. instalacji CO, c.w.u., oświetlenia LED, kolektorów słonecznych).

    - Protokoły sprawdzeń i badań technicznych

      - Pomiary instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej),

      - Próby szczelności instalacji c.o. i c.w.u.,

      - Protokół uruchomienia instalacji solarnej i kotłowni (w tym sprawdzenie działania układów pomp i automatyki),

      - Protokół działania i pomiarów instalacji odgromowej,

    - Oświadczenia branżystów

      - Oświadczenie projektanta instalacji sanitarnych i elektrycznych o zgodności wykonania z dokumentacją,

      - Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o prawidłowym przebiegu prac zgodnie z przepisami i dokumentacją.

    - Decyzje i uzgodnienia

      - Protokół sanepidu (jeśli wymagany przy odbiorze części sanitarnych),

      - Opinia straży pożarnej (jeśli wymagana z tytułu przebudowy stref pożarowych, nowej stolarki, oświetlenia ewakuacyjnego itp.).

    - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

      - Mapa z naniesionym budynkiem, przebiegiem przyłączy ciepłowniczych, podjazdu, układu rynien itp.,

      - Operat geodezyjny złożony do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

    - Karta charakterystyki energetycznej budynku

      - Obowiązkowa do rozliczenia projektu – musi potwierdzać osiągnięcie parametrów zgodnych z audytem:

      - redukcja energii pierwotnej min. 60,5%,

      - redukcja energii końcowej min. 49,7%,

      - emisja CO₂ obniżona o min. 92,6 Mg/rok.

    - Kosztorysy powykonawcze

      - Sporządzone dla wszystkich branż, zawierające rzeczywiste ilości, materiały i ceny jednostkowe.

    - Protokoły z badania materiałów

      - Protokoły z badań wełny, styropianu, izolacji rur – potwierdzające spełnienie parametrów λ i grubości.

    - Dokumenty potwierdzające jakość materiałów

      - Atesty, deklaracje właściwości użytkowych, etykiety energetyczne LED, EPD dla wybranych materiałów (np. izolacje, stolarka).

    - Zgłoszenie zakończenia budowy lub pozwolenie na użytkowanie

      - Wraz z załącznikami: oświadczenia, protokoły, dokumentacja powykonawcza, mapa geodezyjna.

    - Inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji

      - Notatki, zmiany robocze, uzgodnienia z nadzorem, rysunki powykonawcze z korektami naniesionymi w trakcie budowy.

  - W celu wykazania osiągnięcia zadeklarowanego poziomu recyklingu odpadów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej następujących dokumentów:

    - Zestawienia masowego odpadów wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia, zawierającego:

      - rodzaj odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,

      - kody odpadów,

      - masę poszczególnych frakcji (w Mg),

      - sposób zagospodarowania (recykling, odzysk, unieszkodliwienie),

      - dane podmiotów przyjmujących odpady (z numerami decyzji środowiskowych).

    - Kopie kart przekazania odpadów (KPO), zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BDO, potwierdzające przekazanie odpadów do instalacji przetwarzających je zgodnie z deklaracją (np. instalacji recyklingu R3, R5).

    - Oświadczenie Wykonawcy o osiągniętym poziomie recyklingu odpadów budowlanych wraz z podpisem osoby upoważnionej, zawierające procentowy udział odpadów poddanych recyklingowi względem całkowitej masy odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kompletności i zgodności przedłożonych dokumentów z obowiązującymi przepisami, a w razie wątpliwości – do wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia.

  - Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.

  - Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Nadzór Inwestorski.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach :

  - Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) wraz z przepisami wykonawczymi, przez wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

  - Materiały użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).

- Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesiące – liczony od daty odbioru (potwierdzonej pisemnym protokołem odbioru).

  - Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  - Oferowany okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, zamawiający zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, wymaga od wykonawcy wskazania w formularzu oferty - załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firmy podwykonawcy jeżeli jest już znany. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

- Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez zastrzeżeń (tj. bez usterek i przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia).

  - Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy może następować z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Nadzór Inwestorski oraz końcowego protokołu odbioru robót. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji finansowej ani też na rzecz innego podmiotu lub osób fizycznych. Jedynym wierzycielem dla Zamawiającego będzie wykonawca wybrany w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.

# Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

- Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych materiałów i rozwiązań z wymaganiami określonymi w dokumentacji zamówienia, w tym w szczególności z kryteriami oceny ofert opisanymi w Rozdziale XXV SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące przedmiotowe środki dowodowe:

  - Efektywność energetyczna zastosowanych materiałów (kryterium oceny ofert – 10 punktów):

    - deklaracje właściwości użytkowych (DoP), certyfikaty CE, karty techniczne producenta potwierdzające współczynniki:

- przewodzenia ciepła λ (dla materiałów izolacyjnych),

- przenikania ciepła U (dla stolarki okiennej i drzwiowej),

- klasę energetyczną (dla opraw LED).

    - dokumenty muszą być wystawione przez producenta lub jednostkę uprawnioną, zawierać odniesienie do konkretnego wyrobu i być aktualne na dzień złożenia oferty.

  - Ekologiczność floty wykorzystywanej do realizacji zamówienia (kryterium oceny ofert – 10 punktów):

    - wykaz pojazdów i maszyn przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem:

- marki, modelu, numeru rejestracyjnego (jeśli dotyczy)

- normy emisji spalin EURO (dla pojazdów) lub Stage (dla maszyn budowlanych).

Załącznik 13 do SWZ

    - kopie dowodów rejestracyjnych z wpisaną normą EURO, certyfikaty producenta, dokumenty homologacyjne, karty techniczne.

    - oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zadeklarowana flota będzie wykorzystywana w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

  - Poziom recyklingu odpadów budowlanych (kryterium oceny ofert – 10 punktów):

    - Plan gospodarki odpadami budowlanymi zawierający:

- szacunkową masę odpadów,

- sposób ich segregacji i przewidywane frakcje,

- dane podmiotów odbierających odpady wraz z typem decyzji (R3, R5 itd.),

- deklarowany poziom recyklingu wyrażony procentowo.

    - oświadczenie Wykonawcy o osiągnięciu zadeklarowanego poziomu recyklingu oraz realizacji gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami prawa.

Załącznik nr 14 do SWZ

- W celu potwierdzenia spełnienia wymagań DNSH, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

- oświadczenia o zachowaniu zasady DNSH – załącznik nr 15 do SWZ

- wykazu planowanych odpadów wraz z opisem sposobu ich zagospodarowania,

- dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań dotyczących emisji chemikaliów (formaldehyd, związki 1A i 1B),

- opisu środków redukujących hałas, kurz i zanieczyszczenia na etapie realizacji robót,

- W przypadku nieprzedłożenia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych lub złożenia dokumentów niepotwierdzających spełnienia wymagań, oferta zostanie oceniona jako niezgodna z wymaganiami SWZ i odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w niniejszym rozdziale (dotyczących m.in. parametrów materiałów, klasy energetycznej opraw, norm emisji spalin pojazdów, poziomu recyklingu odpadów), lub złoży je w sposób niekompletny, nieczytelny bądź niepotwierdzający spełniania warunków określonych w SWZ, może – na zasadach określonych w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp – wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Uzupełnione środki dowodowe nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.

- Przedmiotowe środki dowodowe muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

# Termin wykonania zamówienia

- Wymagany termin wykonania zamówienia – 10 miesiące od podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 30.04.2026 r.

# Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcę:

  - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

    - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

    - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

    - o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

    - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

    - pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

    - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

    - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

# Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcę w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

# Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Pzp;

  - spełniają warunki dotyczące:

    - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

    - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

    - zdolności technicznej lub zawodowej.

      - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia - zrealizował, co najmniej dwie  roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów użyteczności publicznej (obiektów należących do Kategoria IX – Budynki użyteczności publicznej niewymienione w innych kategoriach, przeznaczone do czasowego przebywania ludzi) o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane  z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie  dokumenty.

      - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że dysponuje osobami które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. W szczególności wykonawca musi dysponować:

- Kierownikiem robót budowlanych (branża architektoniczno-budowlana) – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Kierownikiem robót sanitarnych (branża sanitarna) – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. Uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz właściwym rozporządzeniem.

- Kierownikiem robót elektrycznych – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w tym m.in.:

- aktualnych uprawnień budowlanych,

- dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego (np. PIIB),

- innych dokumentów uprawniających do wykonywania określonych czynności

- W przypadku roboty budowlanej nadal wykonywanej wymagana wartość zamówienia musi zostać osiągnięta najpóźniej na dzień składania ofert. Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku gdy jakakolwiek wartości dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postepowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

- Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunków przez wykonawców.

- Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postepowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadania przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Poleganie przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów – zgodnie z art. 118 ustawy Pzp:

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - Załącznik nr 8 do SWZ

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

    - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

    - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

    - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

# Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

SKŁADANE Z OFETĄ

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SWZ.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert i stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

  - Oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, składane na formularzach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SWZ, są składane zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i mają charakter Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy. Oświadczenia te pełnią funkcję tymczasowego dowodu, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

  - Zamawiający nie żąda ponownego złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zostały one złożone wraz z ofertą.

  - W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby Wykonawca, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunku udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SKLADANE NA WEZWANIE

- Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia w postaci:

  - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

(Wykonawca wykaże że wykonał: roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia - zrealizował, co najmniej dwie  roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów użyteczności publicznej (obiektów należących do Kategoria IX) o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł każda)) – załącznik nr 5 SWZ

  - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (W szczególności wykonawca musi dysponować:

- Kierownikiem robót budowlanych (branża architektoniczno-budowlana) – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Kierownikiem robót sanitarnych (branża sanitarna) – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. Uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz właściwym rozporządzeniem.

- Kierownikiem robót elektrycznych – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;

- Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w postepowaniu metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w punkcie 1 i 2.

- Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania określone w ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) a także wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

# Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

SKŁADANE Z OFETĄ

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SWZ.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania.

  - Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert i stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

  - Oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, składane na formularzach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SWZ, są składane zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i mają charakter Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy. Oświadczenia te pełnią funkcję tymczasowego dowodu, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

  - Zamawiający nie żąda ponownego złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zostały one złożone wraz z ofertą.

  - W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby Wykonawca, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.

- Oświadczenia Wykonawcy, że:

  - nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje Ukrainie,

  - nie  zachodzą  w  stosunku  do  niego  przesłanki  wykluczenia  z  postępowania  na podstawia w  art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia  13  kwietnia  2022  r.  o  szczególnych rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  - załącznik nr 9 do SWZ.

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

  - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,

  - w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.  Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia	pełnomocnika. 	Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało 	umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.

  - pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty 	i powinno zawierać w szczególności wskazanie:

  - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

  - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

  - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

  - pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje 	się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

  - w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej   i opatrzone własnoręcznym  podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 	poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 	z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć należy dokument  elektroniczny  będący  kopią  elektroniczną  treści  zapisanej  w  postaci papierowej,  umożliwiający  zapoznanie  się  z  tą  treścią  i  jej  zrozumienie,  bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

  - Poświadczenia zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy)

  - Wykonawca, który polega 	na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 	składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

    - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

    - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

    - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu dotyczących   wykształcenia,   kwalifikacji   zawodowych   lub   doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym   podpisem,   przekazuje  się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu	opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,  dokonuje  odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

- Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)

  - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,  że  oferowane  przez  niego  rozwiązanie  spełnia  wymagania  określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.

  - Wykaz  przekazuje  się  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

  - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  Wykonawca,  wraz  z  przekazaniem  takich informacji,  zastrzega,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane,  oraz  wykazuje,  że zastrzeżone   informacje   stanowią   tajemnicę   przedsiębiorstwa   w   rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnym pliku z opisem „Załącznik stanowi tajemnicę  przedsiębiorstwa”.  Brak  jednoznacznego  wskazania,  które  informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia, zaświadczenia lub inne informacje składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

SKŁADANE NA WEZWANIE

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:

  - Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

  - Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SWZ.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

  - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w  pkt 2.1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

  - Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis pkt 2.5 i 2.6 stosuje się odpowiednio.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 2.1 – 2.2, będzie zobowiązany złożyć każdy z Wykonawców.

  - Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w punktach powyżej.

  - Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania określone w ustawie Pzp i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) a także wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

# Odstąpienie od składania podmiotowych środków dowodowych

- Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

  - może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

  - podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski, pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

- Zamawiający nie wymaga tłumaczeń przysięgłych, chyba że obowiązek ten wynika z przepisów odrębnych

- Zamawiający może również odstąpić od wezwania, o którym mowa w art. 274 ust. 1 Pzp, jeżeli wykonawca złożył wraz z ofertą wszystkie wymagane podmiotowe środki dowodowe, a ich ocena jest możliwa.

# Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy

- Pełnomocnictwo udzielane jest osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego lub z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty jest wymagane, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest wymagane, jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

# Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty

- Oferta ma być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ust. 2, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa niniejszym rozdziale wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa niniejszym rozdziale, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, ofertę w imieniu wszystkich wykonawców składa ustanowiony pełnomocnik.

- Zamawiający informuje, że przetwarza dane osobowe wykonawców oraz osób działających w ich imieniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
W związku z powyższym, Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w rozdziale XLV SWZ i przyjmuje ją do wiadomości.

# Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówień publicznych, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

- Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

- Zakres świadczenia wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

# Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- Postępowanie prowadzone jest pod numerem referencyjnym sprawy: RRGKB.271.4.2025 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wskazany numer referencyjny.

- Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami prowadzona jest w języku polskim.

- Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się za pośrednictwem Platformy „JOSEPHINE”.

- Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, tj. do 28.05.2025 r., pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, tj. do 26.05.2025 r.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

- W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 7, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 9 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Pzp, w uzasadnionym przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść dokumentów składających się na niniejszą SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

- W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

- Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postepowania, na której została udostępniona SWZ.

- W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o którym mowa w art. 267 ust.2 pkt 6 ustawy Pzp.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania.

- Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ z Platformy, zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są wszelkie informacje dotyczące postępowania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Wykonawca składając swoją ofertę, oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkowania platformy.

- Ogólne zasady korzystania z Platformy:

  - korzystanie z Platformy jest bezpłatne;

  - JOSEPHINE to aplikacja internetowa znajdująca się na domenie https://josephina.proebiz.com, która jest przeznaczona do elektronicznej komunikacji między zamawiającym a wykonawcą w rozumieniu ustawy Pzp

  - Aby bezproblemowo korzystać z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera podłączonego do internetu i przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych znajdują się pod adresem https://store.proebiz.com/docs/JOSEPHINE/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf

  - Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem JOSEPHINE nie ma zastosowania do komunikacji ze stronami trzecimi. Jeżeli zamawiający zdecyduje o możliwości zastosowania innej metody komunikacji niż za pośrednictwem oprogramowania JOSEPHINE to powinien to wyraźnie wskazać w dokumentacji przetargowej.

  - Dostarczenie wiadomości elektronicznych zawierających dane, za pośrednictwem oprogramowania JOSEPHINE oznacza moment otrzymania wiadomości zawierających dane na adres elektroniczny odbiorcy (odbiorców) w oprogramowaniu JOSEPHINE. Oprogramowanie JOSEPHINE dokonuje zapisu przebiegu komunikacji elektronicznej.

  - Jeśli nadawcą wiadomości zawierającej dane jest zamawiający, wykonawca zostanie poinformowany, że otrzymał wiadomość z danymi do danego zamówienia (na kontaktowy adres e-mail określony przez wykonawcę w trakcie rejestracji do oprogramowania JOSEPHINE). Po zalogowaniu się do oprogramowania JOSEPHINE, treść wiadomości zawierającej dane będzie widoczna w module komunikacyjnym zamówienia lub w DSZ.

  - Po dokonanej rejestracji i zalogowaniu się do oprogramowania JOSEPHINE, wykonawca może wysyłać wiadomości z danymi ze środowiska systemu. Może również przeglądać całą historię swojej komunikacji z zamawiającym.

  - Jeśli wykonawca jest zainteresowany otrzymywaniem powiadomień na wskazany adres e-mail do konkretnego zamówienia publicznego, zamawiający zaleca kliknięcie przycisku INTERESUJE MNIE TO (w prawym górnym rogu ekranu).

- Rejestracja w systemie JOSEPHINE

  - Osoba upoważniona rejestruje się w systemie JOSEPHINE, wypełniając formularz rejestracyjny na domenie https://JOSEPHINE.proebiz.com, postępując w sposób określony w formularzu. Zamawiający podkreśla, że rejestracja osoby upoważnionej i jej późniejsza weryfikacja jest czynnością jednorazową i w interesie wykonawcy jest dokonanie tej rejestracji w odpowiednim czasie przed podjęciem jakichkolwiek działań w oprogramowaniu JOSEPHINE. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że weryfikacja osoby upoważnionej może wymagać czasu do trzech dni roboczych.

  - Jeżeli formularz rejestracyjny jest wypełniany przez osobę, która jest członkiem reprezentacji (KRS) lub jest zarejestrowana w CEIDG, osoba ta nie musi udokumentować tego faktu i po pomyślnej weryfikacji może wykonać dowolne czynności w oprogramowaniu JOSEPHINE.

  - Jeżeli formularz rejestracyjny jest wypełniany przez osobę upoważnioną do działania w imieniu organizacji (jest upoważniona do składania ofert) na podstawie pełnomocnictwa, osoba może załączyć dokument pełnomocnictwa w czasie dokonywania rejestracji bądź załączyć ten dokument wraz z ofertą i innymi wymaganymi dokumentami. Po dokonanej rejestracji osoba może wykonywać dowolne czynności w oprogramowaniu JOSEPHINE.

  - Podczas rejestracji użytkownik wybiera swoje dane dostępowe i przesyła formularz rejestracyjny. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego osoba upoważniona zostaje zarejestrowana w systemie i może wykonywać czynności w ramach zamówień publicznych w oprogramowaniu JOSEPHINE.

  - Po zalogowaniu się do systemu JOSEPHINE zarejestrowany użytkownik może wybrać zamówienie publiczne i może zacząć w pełni korzystać z oprogramowania JOSEPHINE.

- Wymagania techniczne

  - Twój komputer musi być podłączony do Internetu. Dla sprawnego udziału w systemie Josephine przeznaczonego do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych należy zainstalować jedną z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox 13.0 i wyższą (https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome), Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge) lub Internet Explorer wersję 11.0 i wyższą (https://microsoft.com/).

  - Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce. Instrukcję w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej można znaleźć pod adresem https://proebiz.com/pl/support. Możesz również wykonać test przeglądarki, który znajduje się w sekcji SUPPORT w stopce JOSEPHINE.

  - W zamówieniach publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE.

  - Wykonawca ma w środowisku oprogramowania JOSEPHINE możliwość dodać do swoich wiadomości dokumenty elektroniczne (pliki). W przypadku komunikacji niezaszyfrowanej całkowita maksymalna objętość danych wynosi 500 MB, dla komunikacji szyfrowanej 300 MB. Maksymalna wielkość oznacza całkowitą objętość danych wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.

# Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Marek Chyliński, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach: 07:00-15:00, tel. 24 276 40 76 wew. 35, e-mail: marek.ugr@wp.pl

# Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.06.2025 r.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, wskazanego w ust. 1, zamawiający przed jego upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na jego przedłużenie.

- W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Jeżeli wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jego oferta zostanie odrzucona.

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w sposób zgodny ze SWZ oraz ustawą.

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i złożona wyłącznie za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE.

- Oferta musi zawierać:

  - wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SWZ;

  - kosztorys ofertowy

  - oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia – według załącznika nr 2 do SWZ;

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – według zał. nr 3 do SWZ;

  - zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – według załącznika  nr 8;

  - pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane;

  - potwierdzenie wniesienia wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz).

  - Wypełniony wykaz sprzętu wraz z oświadczeniem – według załącznika nr 13 do SWZ;

  - Wypełniony plan gospodarki odpadami wraz z oświadczeniem – według załącznika nr 14 do SWZ

  - Dokumenty wynikające z Rozdziału VII SWZ stanowiące przedmiotowe środki dowodowe

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę, zgodnie z przedmiotem zamówienia w określonym terminie.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, oraz podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że oferta będzie spełniać następujące wymagania:

  - Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Podpisem elektronicznym opatruje ją Wykonawca (Pełnomocnik) upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

  - Wykonawca (Pełnomocnik) wspomniany wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z podpisami upoważnionych przedstawicieli wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać m.in.:

    - w przypadku konsorcjum – określenie postępowania, którego dotyczy, oznaczenie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy (Pełnomocnika) i zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców);

    - w przypadku spółki cywilnej – określenie postępowania, którego dotyczy, wskazanie Pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa (dokument winien być podpisany przez wszystkich wspólników).

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą (Pełnomocnikiem).

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w ramach udzielonych wyjaśnień nie może zmienić treści załączników do SWZ – wzory Zamawiającego.

- W przypadku dokonania zmiany powodujących niezgodność treści oferty ze SWZ, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – jako niezgodna ze SWZ.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę na zasadach i w trybie określonym w niniejszej SWZ przy wykorzystaniu Platformy JOSEPHINE.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 w zw. z art. 74 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz., 1913), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca chce zastrzec, muszą zostać załączone na Platformie.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

- Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

  - ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

  - nie została ujawniona do publicznej wiadomości,

  - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

# Sposób oraz termin składania ofert

- Termin składania ofert upływa w dniu 30.05.2025 r. o godz. 9:00.

- Elektroniczne składanie ofert

  - Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy Pzp i wprowadza ją do oprogramowania JOSEPHINE, które znajduje się pod adresem internetowym https://JOSEPHINE.proebiz.com/. Wykonawca składa dokumenty w wymaganym formacie i zakresie oraz kolejności zgodnie z dokumentacją przetargową zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga złożenia oferty za pomocą załączonego dokumentu, podpisanego podpisem elektronicznym, oprogramowanie nie generuje systemowego formularza ofertowego. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w formie załączników, uprzednio przygotowanych i podpisanych podpisem elektronicznym w środowisku komputera Wykonawcy.

  - Wykonawca składa ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert. Złożenie oferty w terminie składania ofert oznacza dostarczenie oferty na czas. Najmniejsza możliwa jednostka czasu w systemie do złożenia oferty to sekunda.

  - Zamawiający zwraca uwagę, że w zamówieniach do 130 000 PLN, w przypadku których zamawiający nie przewidział obowiązku podpisu elektronicznego, elektroniczne złożenie oferty obejmuje również jej zabezpieczenie. Oferta jest automatycznie zabezpieczona przed upływem terminu składania ofert, czas zabezpieczania danych zależy wówczas od wielkości oferty, jakości połączenia internetowego i konfiguracji komputera użytkownika. Ofertę uważa się za prawidłowo złożoną w momencie wgrania jej zabezpieczonej formy do oprogramowania JOSEPHINE. Zamawiający zaleca, aby wykonawca zapewnił dla siebie wystarczającą rezerwę czasową na elektroniczne złożenie oferty.

  - Oferta złożona po upłynięciu terminu składania ofert zostanie przyjęta przez system i oznaczona jako oferta złożona po terminie; oferta nie zostanie uwzględniona wśród otwartych ofert i nie zostanie udostępniona zamawiającemu. Powiadomienie o złożeniu oferty po terminie jest wysłane na adres e-mail użytkownika wykonawcy.

  - Zamawiający zwraca uwagę, że wykonawca może złożyć jedną ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert. Wykonawca może wycofać swoją ofertę w dowolnym momencie przed upłynięciem terminu składania ofert. Wycofanie oferty jest możliwe poprzez kliknięcie ikony kosza. Jeżeli Wykonawca jest zainteresowany zmianą złożonej oferty w terminie składania ofert, należy najpierw wycofać poprzednią ofertę, a następnie wprowadzić nową. Złożenie/wycofanie oferty zawsze oznacza pracę z całą ofertą; modyfikacje lub zmiany poszczególnych dokumentów nie mogą być wykonywane w systemie.

# Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.05.2025 r. o godz. 9:30.

- Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie JOSEPHINE załączników (ofert).

- Otwarcie  ofert  następuje  przy  użyciu  systemu  teleinformatycznego,  w  przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców,

- Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego  postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

# Sposób obliczenia ceny

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 1 do SWZ)

- Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym:

  - całkowitą cenę netto za realizację zadania,

  - całkowitą cenę brutto za realizacje zadania,

  - wysokość naliczonego podatku VAT.

- Cena oferty jest ceną ryczałtową.

- Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe wskazanie ceny netto i brutto za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.

Wartości  kwotowe ujęte  jako  wielkości  matematyczne  znajdujące  się  na  trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena dostawy dla powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być  podane  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  Jeżeli  oferta  będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona.

- Wykonawca  zobowiązany  jest  zastosować  stawkę  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia Wykonawcy   za   prawidłowe   wykonanie   umowy.   Wykonawca   jest   zobowiązany skalkulować   cenę   na   podstawie   wszelkich   wymogów   związanych   z   realizacją zamówienia.

- Cena  ofertowa/ceny  jednostkowe  muszą  obejmować  wszystkie  koszty  związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji  przedmiotu  umowy,  wynikające  z okoliczności,  których  nie  można  było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:

  - poinformowania  Zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

  - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

  - wskazania   wartości   towaru   lub   usługi   objętego   obowiązkiem   podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

  - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ. Brak złożenia   ww.   informacji   będzie   postrzegany   jako   brak   powstania   obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

- Prawidłowe   ustalenie   należnej   stawki   podatku   VAT   należy   do   obowiązków Wykonawcy.

- Podstawą wyceny oferty są: projekt budowlany, wytyczne i zalecenia SWZ, jako pomocniczy – przedmiar robót.

- Przedmiary robót, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowią podstawy obliczenia ceny oferty. Przedmiary robót załączono, jako dokumenty pomocnicze dla wykonawcy.

- Kosztorys ofertowy nie będzie przedmiotem porównania i oceny. Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia wykonawcy od pełnego wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ i projekcie budowlanym.

- Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym :

  - koszty transportu i składowania odpadów pobudowlanych,

  - koszty organizacji i urządzenia zaplecza budowy,

  - koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy,

  - koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań,

  - koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

- Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ceny oferty odpowiada wyłącznie Wykonawca. Przedmiary robót stanowią tylko element pomocniczy do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Wykonawca na własne ryzyko może je wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w załączonych przedmiarach robót, np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich ilości, nie będą podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia. W przypadku rozbieżności w rzeczywistej ilości i rodzaju wykonanych robót w stosunku do przyjętych w kosztorysie ofertowym w żaden sposób nie wpływa to na zmianę wynagrodzenia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy (nawet  niemożność przewidzenia rozmiaru i kosztu prac, które okażą się konieczne do wykonania dla prawidłowego zrealizowania zamówienia) nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które jako ryczałtowe nie może ulegać zmianom. Ze względu na przyjęty sposób wynagrodzenia (ryczałtowe), Wykonawca przy obliczaniu ceny oferty, poza elementami wymienionymi w SWZ i dokumentacji projektowej, które w oczywisty sposób winny być uwzględnione, powinien mieć świadomość obciążenia ryzykiem poniesienia kosztów prac, których nie przewidział a powinien był przewidzieć.

- Zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny ofert.

# Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposób oceny ofert

- Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 60% | 60 punktów |
| 2. | Okres gwarancji (G) | 10% | 10 punktów |
| 3. | Efektywność energetyczna zastosowanych materiałów (Em) | 10% | 10 punktów |
| 4. | Ekologiczność floty pojazdów wykorzystywanej przy realizacji zamówienia (Ef) | 10% | 10 punktów |
| 5. | Poziom recyklingu odpadów budowlanych powstających podczas realizacji zamówienia (Pr) | 10% | 10 punktów |

Wybór oferty uwzględniającej najwyższą efektywność energetyczną materiałów oraz wysoki poziom recyklingu odpadów stanowi jedno z narzędzi realizacji zasady DNSH. W związku z tym Wykonawcy deklarujący niższe parametry środowiskowe nie otrzymają punktów w ramach odpowiednich kryteriów, a ich oferta może zostać odrzucona, jeśli nie spełni minimalnych wymagań środowiskowych określonych w SWZ

- Zasady oceny kryterium „Cena” (C)

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów, wynikającą z działania:

C min

Pi (C) =  --------  x  Max (C)

Ci

gdzie:

| Pi (C) | ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena” |
| --- | --- |
| C min | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert |
| Ci | cena oferty badanej „i” |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” |

- Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” (G)

W przypadku kryterium „Okres gwarancji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów, wynikającą z poniższego działania, przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez zamawiającego (warunek konieczny) – 36 m-cy, zaś najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości przyjęty do oceny przez zamawiającego – 60 m-cy.

Termin gwarancji należy deklarować w pełnych miesiącach.

Gi - Gmin

Pi (G) =  ------------------  x  Max (G)

Gmax - Gmin

gdzie:

| Pi (G) | ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Okres gwarancji” |
| --- | --- |
| Gmin | gwarancja minimalna (36 miesięcy) |
| Gmax | gwarancja maksymalna (60 miesięcy) |
| Gi | gwarancja oferty ocenianej „i” |
| Max (G) | maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Okres gwarancji” |

W przypadku, gdy wykonawca przyjmie w ofercie okres gwarancji powyżej 60 m-cy zamawiający do wyliczenia punktacji w kryterium „Okres gwarancji” przyjmie dla tej oferty maksymalny okres  60 m-cy.

W przypadku, gdy wykonawca przyjmie w ofercie okres gwarancji poniżej 36 m-cy zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.

- Zasady oceny kryterium „Efektywność energetyczna zastosowanych materiałów” (Em)

Celem kryterium jest promowanie rozwiązań materiałowych o podwyższonej efektywności energetycznej, zgodnych z założeniami audytu energetycznego oraz wytycznymi KPO. Punkty przyznawane będą wyłącznie za zastosowanie materiałów wskazanych w audycie, dla których Wykonawca zaproponuje lepsze wartości parametrów cieplnych w odniesieniu do wartości minimalnych, bez przekroczenia dopuszczalnych limitów.

W przypadku zaoferowania materiałów o gorszych parametrach niż określone jako minimalne w audycie i SWZ – oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

| Nr | Element | Parametr referencyjny (zgodny z audytem) | Punkty za zgodność | Punkty za wyższą efektywność | Kryterium odrzucające ofertę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Styropian fasadowy | λ = 0,033 W/(m·K) | 1 pkt | 2 pkt (dla λ < 0,033) | λ > 0,033 |
| 2 | Mata z wełny szklanej | λ = 0,038 W/(m·K) | 1 pkt | 2 pkt (dla λ < 0,038) | λ > 0,038 |
| 3 | Okna dachowe | Uw = 1,10 W/(m²·K) | 1 pkt | 2 pkt (dla Uw < 1,10) | Uw > 1,10 |
| 4 | Drzwi zewnętrzne | Ud = 1,30 W/(m²·K) | 1 pkt | 2 pkt (dla Ud < 1,30) | Ud > 1,30 |
| 5 | Oprawy oświetleniowe | Klasa energetyczna A (wg etykiety UE) | 1 pkt | 2 pkt (dla klasy A+ lub wyżej) | Klasa < A |

Wartości parametrów muszą być potwierdzone dokumentami producenta i nie mogą być niższe od określonych w audycie i SWZ jako minimalne. W przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami udziału.

Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty dla każdego ocenianego materiału lub urządzenia:

- Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) lub karta techniczna producenta z parametrami (λ, U, klasa energetyczna),

- Certyfikaty lub etykiety energetyczne UE (dla oświetlenia),

- Deklaracja środowiskowa typu III (EPD) – jeśli dostępna (opcjonalnie).

Dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać parametry, a dla opraw oświetleniowych muszą być zgodne z rozporządzeniem UE 2019/2015.

- Zasady oceny kryterium „Ekologiczność floty pojazdów wykorzystywanej przy realizacji zamówienia” (Ef)

W ramach niniejszego kryterium oceniana będzie jakość środowiskowa floty pojazdów (transport materiałów, personelu, sprzętu) wykorzystywanej przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem emisji spalin określonej wg norm EURO.

Do oceny brane będą pod uwagę pojazdy silnikowe zadeklarowane przez Wykonawcę do obsługi budowy, o DMC ≤ 3,5 t oraz DMC > 3,5 t, a także maszyny mobilne, pod warunkiem wykazania norm emisji (np. Stage V).

| Flota wykorzystywana przy realizacji zamówienia | Liczba punktów |
| --- | --- |
| Wszystkie pojazdy spełniają normę EURO VI lub wyższą / Stage V (maszyny) | 10 pkt |
| Min. 80% pojazdów spełnia normę EURO VI lub wyższą, pozostałe nie niższą niż EURO V | 6 pkt |
| Min. 50% pojazdów spełnia normę EURO V lub wyższą | 3 pkt |
| Pojazdy spełniają normę niższą niż EURO V lub brak deklaracji | 0 pkt |

Wykonawca składa wraz z ofertą:

- Wykaz pojazdów i maszyn przewidzianych do realizacji zamówienia, zawierający:

  - markę, model, numer rejestracyjny (jeśli dotyczy),

  - normę emisji spalin (EURO lub Stage),

  - zadeklarowaną funkcję (np. transport materiałów, personelu),

- Kopie dowodów rejestracyjnych z wpisaną normą EURO lub dokumenty producenta (karty techniczne, certyfikaty zgodności CE),

- Oświadczenie Wykonawcy o prawdziwości danych oraz wykorzystaniu zadeklarowanej floty w ramach realizacji zamówienia.

- Zasady oceny kryterium „Poziom recyklingu odpadów budowlanych powstających podczas realizacji zamówienia” (Pr)

Celem kryterium jest premiowanie Wykonawców, którzy deklarują wdrożenie skutecznych i kontrolowanych działań w zakresie selektywnej zbiórki oraz recyklingu odpadów powstających na placu budowy, w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), zgodnie z ustawą o odpadach i wytycznymi KPO.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Planu gospodarowania odpadami budowlanymi, w którym określi m.in.:

    - sposób selektywnej zbiórki i segregacji (frakcje),

    - sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów (np. przekazanie do recyklingu, odzysku energetycznego),

    - dane podmiotów odbierających odpady,

    - poziom recyklingu (ilościowy i procentowy),

    - dokumentację potwierdzającą wykonanie (karty przekazania odpadów – KPO, zestawienia masowe).

| Poziom recyklingu odpadów deklarowany przez Wykonawcę | Liczba punktów |
| --- | --- |
| Recykling co najmniej 70% masy wszystkich odpadów | 10 pkt |
| Recykling co najmniej 50% masy odpadów | 5 pkt |
| Recykling poniżej 50% lub brak planu | 0 pkt |

Wraz z ofertą Wykonawca przedkłada:

- Plan gospodarki odpadami budowlanymi wraz z szacowaną masą odpadów i metodą ich zagospodarowania,

- Wykaz firm odbierających odpady wraz z typem decyzji środowiskowej (R3, R5 itp.),

- Oświadczenie o osiągnięciu zadeklarowanego poziomu recyklingu i przekazaniu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po zakończeniu robót wykonawca przedkłada:

- zestawienie wagowe z KPO lub KEO,

- potwierdzenia recyklingu/odzysku (np. dokumenty z instalacji odzysku).

- Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

Liczba otrzymanych punktów = Pi (C) + Pi (G) + Pi(Em) + Pi(Ef) + Pi(Pr)

- W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli:

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie:

    - podstawowym złożono tylko jedną ofertę,

    - partnerstwa innowacyjnego złożono tylko jeden wniosek albo złożono tylko jedną ofertę i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;

  - umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo na podstawie umowy ramowej.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXVIII SWZ;

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy uprawnienia budowlane we wskazanym zakresie oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający na podstawie art. 263 ustawy Pzp, może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu realizacji i harmonogramu płatności.

  - Harmonogram musi zawierać co najmniej:

    - określenie czterech terminów złożenia faktur cząstkowych,

    - wskazanie procentowego udziału każdej faktury w wynagrodzeniu ogólnym brutto,

    - terminy realizacji odpowiadające poszczególnym etapom rzeczowym wykonania robót.

  - Procentowe wartości faktur muszą sumować się do 100% i odpowiadać faktycznie wykonanym zakresom robót, możliwym do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru.

  - Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy oraz podstawę do rozliczenia robót i płatności wynagrodzenia.

  - Brak przedłożenia harmonogramu lub jego niezaakceptowanie przez Zamawiającego może skutkować odmową podpisania umowy.

# Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę

- Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 56.900 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy Pzp.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego– Urząd Gminy Rościszewo, Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Odział Sierpc, Filia Rościszewo Nr 07 9015 0001 2600 0101 2000 0020.

- W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - oznaczenie sprawy: RRGKB.271.4.2025 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4.2-4.4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

- Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

  - upływu terminu związania ofertą;

  - zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - którego oferta została odrzucona;

  - po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

  - po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium jeżeli:

  - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

  - wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

- Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 4 podpunkt 4.2-4.4 musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w pkt 14,

- Gwarancje i poręczenia, o których mowa w pkt. 4 podpunkt 4.2-4.4 podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 14 podpunkt 4.2-4.4 będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w pkt. 4 podpunkt 4.2-4.4 w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

# Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwane dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego– Urząd Gminy Rościszewo, Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Odział Sierpc, Filia Rościszewo Nr 07 9015 0001 2600 0101 2000 0020.

- W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, jeżeli zabezpieczenie będzie wniesione w tych formach, musi być zawarte oznaczenie i nazwa postępowania - oznaczenie sprawy: RRGKB.271.4.2025 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

- Ilekroć w niniejszym rozdziale mowa jest o zabezpieczeniu, należy przez to rozumieć zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej lub zamawiający określi inny termin w dokumentach zamówienia.

- Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

  - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

  - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

  - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 7.

- Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 8.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w pkt. 16, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (podpisanie protokołu odbioru końcowego).

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w pkt. 18 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

- Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w dokumentach zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

UWAGA: Zamawiający przewiduje, że strony w umowie określą okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej okresowi rękojmi za wady fizyczne.

# Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień w przedmiotowym postępowaniu.

# Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje / nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej ani sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Wymagane informacje zawarto w opisie przedmiotu zamówienia

# Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.):

- robotnicy budowlani,

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 22.14.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

# Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121

Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

# Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie obcej.

# Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

# Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

# Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

# Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69;

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się zamawiającego w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69;

# Opis części zamówienia

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, w związku z czym nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Decyzja o niedzieleniu zamówienia na części została podjęta z uwagi na charakter i specyfikę robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotowej inwestycji. Poniżej przedstawiono uzasadnienie:

- Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej, w tym zintegrowane roboty budowlane, instalacyjne (sanitarne i elektryczne), a także prace związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Podział na odrębne części skutkowałby trudnościami w jednoznacznym określeniu zakresów odpowiedzialności poszczególnych wykonawców oraz mógłby generować istotne problemy organizacyjne i techniczne na etapie realizacji.

- Koordynacja robót w przypadku podziału na odrębne pakiety (np. izolacje, dach, stolarka, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne) wiązałaby się z koniecznością prowadzenia prac w tym samym czasie w różnych branżach, co utrudniłoby nadzór, rozliczenia i odbiory. W konsekwencji mogłoby to opóźnić realizację inwestycji i narazić Zamawiającego na ryzyko niespełnienia wskaźników efektywności energetycznej wynikających z audytu i dokumentów dofinansowania.

- Z uwagi na techniczno-funkcjonalne powiązanie elementów przedmiotu zamówienia oraz konieczność zapewnienia jego spójnego, zintegrowanego wykonania, Zamawiający uznał, że realizacja zamówienia przez jednego wykonawcę lub konsorcjum pozwoli na zachowanie należytej ciągłości procesu budowlanego i jednolitą odpowiedzialność kontraktową.

- Przedmiotowe zamówienie nie wyklucza udziału podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – zakres robót jest typowy dla wykonawców działających w tym segmencie rynku, a możliwość wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, podwykonawstwo) umożliwia udział wykonawców specjalizujących się w różnych branżach.

- Brak podziału nie narusza zasady uczciwej konkurencji i nie ogranicza dostępu do zamówienia mniejszym wykonawcom. Wręcz przeciwnie – pozwala na elastyczne tworzenie struktur wykonawczych (np. konsorcjów), zapewniając skuteczne i sprawne przeprowadzenie robót w ramach jednej, odpowiedzialnej umowy.

# Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części

Nie dotyczy w związku z brakiem podziału zamówienia na części. Podział zamówienia na części nie jest możliwy, spowodowałby on nadmierne trudności techniczno – organizacyjne związane z koordynacją nadzoru nad wykonaniem zamówienia. Nie dokonanie podziału na części nie spowoduje ograniczenia dostępu do zamówienia małym i średnim przedsiębiorcom. Nie zostanie zachwiana zasada konkurencyjności. Zamówienie obejmuje jeden rodzaj robót – roboty budowlane które nie wymagają zastosowania odrębnej technologii ich wykonania jak również zatrudnienia dodatkowych osób które będą wykonywały funkcję kierownika budowy czy też będą wykonywały bezpośrednio roboty budowlane (nie wymagają podwykonawstwa).

# Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych

# Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

# Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

# Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Zamawiający nie stawia wymogu i nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączania katalogów elektronicznych do oferty

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

  - 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

  - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;

  - miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

- Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

- Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

# Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, tel.: (24)2764011, e-mail: ugrosciszewo@interia.pl;

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rościszewo jest Pani Elżbieta Zielińska tel.: (24)276401 wew. 33, e-mail: iodo.rosciszewo@wp.pl.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 16050 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.

- Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami Pzp.

- Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 Pzp.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

- Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania;

  - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

  - na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

- W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp.

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

- Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

# Załączniki wymienione w SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz  ofertowy

Załącznik nr 2 i 3 –  Oświadczenia

Załącznik nr 4 – Przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby

Załącznik nr 9 –  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2024 oraz art. 7 ust 1 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót

Załącznik nr 11 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 12 – Audyt energetyczny i audyt EX-Ante

Załącznik nr 13 – Wykaz sprzętu

Załącznik nr 14 – Plan gospodarki odpadami budowlanymi oraz oświadczenie o recyklingu

Załącznik nr 15 – Oświadczenie DNSH

Załączniki są integralną częścią SWZ i obowiązują w wersji opublikowanej dnia 16.05.2025r.

ZATWIERDZIŁ:

Rościszewo, dnia  16.05.2025 roku

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.............................................................................................................................................................

Siedziba..........................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks..............................................................................................................................................

e-mail: ............................................................................................................................................................

NIP.................................................................................................................................................................

REGON..........................................................................................................................................................

Nazwa banku i numer konta .......................................................................................................................

Osoba upoważniona do zawarcia umowy: .................................................. funkcja ................................

Osoba do kontaktu w sprawach realizacji umowy: : ................................................................................

tel. ................................................. e-mail. ....................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1,

09-204 Rościszewo

Zobowiązania Wykonawcy

- Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”  zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę:

cena netto ………………......... zł

podatek VAT ……%  .............................. zł

cena brutto  ............................... zł

słownie: (………………………………………................................................................................)

- Oferuję termin gwarancji …..……  miesięcy.

- Efektywność energetyczna zastosowanych materiałów:

  - Wartość λ dla styropianu fasadowego: ......................... W/(m·K)

  - Wartość λ dla maty z wełny szklanej: ......................... W/(m·K)

  - Współczynnik U okien dachowych: ........................... W/(m²·K)

  - Współczynnik U drzwi zewnętrznych: ......................... W/(m²·K)

  - Klasa energetyczna opraw LED: .....................................

- Parametry środowiskowe floty wykorzystywanej do realizacji zamówienia:

󠄀  Wszystkie pojazdy spełniają normę EURO VI lub wyższą / Stage V (maszyny)

󠄀  Min. 80% pojazdów spełnia normę EURO VI lub wyższą, pozostałe nie niższą niż EURO V

󠄀  Min. 50% pojazdów spełnia normę EURO V lub wyższą

󠄀  Pojazdy spełniają normę niższą niż EURO V lub brak deklaracji

- Poziom recyklingu odpadów budowlanych zadeklarowany do osiągnięcia: ............ %

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie  10 miesiące od dnia podpisania umowy nie później jednak niż do 30.04.2026r.

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że:

- Oferuję wykonanie zamówienia p.n.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie” zgodnie z SWZ.

- Zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia 28.06.2025 r..

- Zawarty  w SWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru  mojej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Deklaruję wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny  ofertowej brutto w formie..................................................

- Wadium w wysokości 56.900 zł zostało wniesione w formie......................................................

- Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy / nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem / małym / średnim przedsiębiorstwem*.

UWAGA:

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

- Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie do formularza ofertowego

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

OŚWIADCZENIE

O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  RODO

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………….……………………………………………..

działając w imieniu Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………..

niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zawartą w Specyfikacji Warunków Zamówienia (rozdział XLV), i przyjmuję ją do wiadomości

.................................dnia ................................

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

w trybie art. 125a ust.1 w związku z art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przystępując do przetargu w trybie podstawowym na realizację „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

Oświadczam, że*:

󠄀   Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp.

󠄀   Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt  4 ustawy Pzp.

󠄀  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy  Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

###### OŚWIADCZENI DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA ZASOBY KRÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam że następujące/y podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................., dnia ……………………………….

* właściwe zaznaczyć

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

###### Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

w trybie art. 125 ust. 1 w związku z art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I KRYTERIÓW SELEKCJI

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację zadania  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

Oświadczam, że*:

󠄀   Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale XI SWZ

󠄀  Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  Rozdziale XI SWZ, polegam na zasobach następujących/go podmiotu/ów : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

W następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................., dnia ……………………………….

* właściwe zaznaczyć

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie składam w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

UWAGA: wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć jedną z poniższych możliwości, zgodnie z zachodzącymi okolicznościami faktycznymi

󠄀	Oświadczam, iż razem z:

(należy wskazać innych wykonawców, którzy złożyli ofertę, a z którymi Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej)

który/którzy złożył/złożyli ofertę w wyżej wskazanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należę do tej samej grupy kapitałowej.

W związku z tym w załączeniu składamy dokumenty/informacje potwierdzające, iż przygotowywaliśmy naszą ofertę niezależnie od innych wykonawców, wskazanych powyżej, należących do tej samej grupy kapitałowej2.

󠄀  Oświadczam, iż z żadnym z wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w wyżej wskazanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie należę do tej samej grupy kapitałowej2.

UWAGA!

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna tj. wspólnicy spółki cywilnej), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa niniejsze oświadczenie oddzielnie (w przypadku spółki cywilnej należy złożyć niniejsze oświadczenie w odniesieniu do każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

###### Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przystępując do przetargu prowadzanego w trybie podstawowym na realizację zadania  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

Przedkładam:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

W złożonym dokumencie wykonawca musi wykazać, że wykonał: roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia - zrealizował, co najmniej dwie  roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów użyteczności publicznej (obiektów należących do Kategoria IX ) o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł każda

| L.p. | Rodzaj robót budowlanych | Data i miejsce wykonania | Wartość robót /wartość objęta przedmiotem zamówienia | Nazwa zamawiającego | Doświadczenie zawodowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | □ własne □ innego podmiotu, udostępniającego zasób ………………………………. |
| 2. |  |  |  |  | □ własne □ innego podmiotu, udostępniającego zasób ………………………………. |

W celu potwierdzenia, że dostawy wskazane w tabeli były wykonane należycie załączamy do oferty następujące dowody:

  - …………………………- dowód do robót z poz. ………….- załącznik nr …….do oferty

  - …………………………- dowód do robót z poz. ………….- załącznik nr …….do oferty

………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................., dnia ……………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik nr 6

WYKAZ OSÓB

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przystępując do przetargu prowadzanego w trybie podstawowym na realizację zadania  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

Przedkładam:

wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Posiadam:

- Kierownikiem robót budowlanych (branża architektoniczno-budowlana) – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Kierownikiem robót sanitarnych (branża sanitarna) – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. Uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz właściwym rozporządzeniem.

- Kierownikiem robót elektrycznych – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane.

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności- funkcja | Kwalifikacje zawodowe - zakres i nr uprawnień | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | □ osoba będąca w dysponowaniu Wykonawcy □ osoba udostępniona przez inny podmiot …………………….…… ……………………………………… ……………………………………… |
| 2. |  |  |  | □ osoba będąca w dysponowaniu Wykonawcy □ osoba udostępniona przez inny podmiot …………………….…… ……………………………………… ……………………………………… |
| 3. |  |  |  | □ osoba będąca w dysponowaniu Wykonawcy □ osoba udostępniona przez inny podmiot …………………….…… ……………………………………… ……………………………………… |

W przypadku wskazania niezbędnych osób do wykonania zamówienia, którymi będzie dysponował Wykonawcy, należy złożyć wraz z ofertą zobowiązanie do udostępnienia niezbędnych zasobów.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................., dnia ……………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik nr 7

Wzór umowy

U M O W A  Nr ……/2025

zawarta w dniu  ……………...

pomiędzy Gminą Rościszewo, z siedzibą w Rościszewie, 09-204 Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, posiadającą  NIP  776 161 75 45 reprezentowaną przez:

Jana Sugajskiego  – Wójta Gminy Rościszewo

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy –  Agnieszki Przybułkowskiej

o następującej treści:

§ 1

(Przedmiot umowy)

- W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………….. przetargu w trybie w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Klub Malucha w Rościszewie”

- Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy oraz ich technologię określa  dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz SWZ.

§ 2

(Integralne części umowy)

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy,

- otrzymana od Zamawiającego specyfikacja warunków zamówienia,

§ 3

(Terminy umowne)

- Przekazanie placu budowy zostanie dokonane protokołem zdawczo-odbiorczym, w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się  10 miesiące od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 30.04.2026 r.

- Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

  - wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót,

  - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- Zaistnienie przesłanek z §3 pkt 2 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy, nie później niż na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót. Ryzyko i koszty kontynuowania robót, pomimo powiadomienia, ponosi Wykonawca i nie obciążają one Zamawiającego.

§ 4

(Obowiązki Wykonawcy)

- Wykonania wszystkich robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), Specyfikacją Techniczną Wykonani i Odbioru Robót, obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i ppoż., oraz wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego,

- Użycia materiałów odpowiadających wymaganiom jakościowym, nie gorszym niż określone w dokumentacji projektowej oraz dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- Przejęcia terenu budowy, jego zagospodarowania, zabezpieczenia oraz zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa na koszt własny Wykonawcy,

- Urządzenia i odpowiedniego oznakowania placu budowy, zgodnie z przepisami, oraz utrzymania oznakowania w stanie należytym przez cały okres realizacji inwestycji,

- Zapewnienia dozoru mienia oraz środków ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy i ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za ich skuteczność,

- Zabezpieczenia budowy przed kradzieżą oraz ponoszenia konsekwencji finansowych z tytułu ewentualnych szkód,

- Odpowiedzialności za wszelkie szkody na terenie budowy, pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi pracami,

- Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadów i urządzeń pomocniczych,

- Wykonania wszelkich niezbędnych prac dla zapewnienia bezpieczeństwa budowy i zapobieżenia ewentualnym awariom,

- Bezzwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o wszystkich okolicznościach mogących wpłynąć na terminową realizację robót,

- Usunięcia stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski wad i usterek w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż technicznie uzasadniony, a w razie braku porozumienia – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Nanoszenia wszelkich zmian uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim w dokumentacji powykonawczej,

- Likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

- Utylizacji lub przekazania uprawnionym podmiotom odpadów powstałych podczas realizacji robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami,

- Wypłaty odszkodowań dla osób trzecich, którym wyrządzono szkody w związku z realizacją zamówienia,

- Prowadzenia robót w sposób zapewniający dostępność komunikacyjną dla mieszkańców i niezakłócający lokalnego ruchu,

- Usunięcia wszelkich wad i usterek powstałych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości,

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania materiałów i urządzeń zgodnych z parametrami przedstawionymi w formularzu ofertowym w zakresie efektywności energetycznej. Materiały o gorszych parametrach niż zadeklarowane w ofercie będą traktowane jako niezgodne z umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania podczas realizacji zamówienia wyłącznie pojazdów i maszyn zgodnych z normami emisji spalin zadeklarowanymi w ofercie.

- Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia poziomu recyklingu odpadów budowlanych nie niższego niż zadeklarowany w ofercie. Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z § 14 niniejszej umowy.

- Zasada „Nie czyń poważnych szkód” (DNSH)

  - Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadą „nieczyńienia poważnych szkód dla środowiska” (DNSH – Do No Significant Harm), o której mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852.

  - W ramach realizacji umowy Wykonawca zapewni, że żadne działania nie będą istotnie naruszać żadnego z 6 celów środowiskowych Unii Europejskiej:

    - łagodzenia zmian klimatu,

    - adaptacji do zmian klimatu,

    - zrównoważonego gospodarowania wodami,

    - gospodarki o obiegu zamkniętym,

    - zapobiegania zanieczyszczeniom,

    - ochrony bioróżnorodności i ekosystemów.

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

    - opracowania i przekazania Zamawiającemu „Raportu Otwarcia DNSH” w terminie 14 dni od rozpoczęcia realizacji prac, zawierającego opis:

      - sposobu planowania,

      - wdrażania zasad środowiskowych,

      - monitorowania i rozliczania działań zgodnych z zasadą DNSH,

      - zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi KPO.

    - prowadzenia działań ograniczających hałas, kurz, emisję i odpady,

    - stosowania materiałów budowlanych o minimalnej emisji formaldehydu (poniżej 0,06 mg/m³) oraz związków rakotwórczych kat. 1A i 1B (poniżej 0,001 mg/m³),

    - zapewnienia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów i przedstawienia zestawień wagowych, z BDO i potwierdzenia poziomu recyklingu

    - przedłożenia wymaganych dokumentów środowiskowych oraz oświadczeń.

- Naruszenie postanowień niniejszego paragrafu może skutkować naliczeniem kar umownych, a także zgłoszeniem do instytucji finansującej jako niezgodność z warunkami realizacji projektu finansowanego z KPO.

§ 5

(Obowiązki Zamawiającego)

- Dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem),

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego

- Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru,

- Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

- Pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie

odpowiednich dokumentów, uzasadniających ich wartość.

§ 6

(Wynagrodzenie)

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu, jest cena ryczałtowa.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą:

netto ……………………….. zł

podatek VAT ….% ………………………..zł

brutto ………………………zł

(słownie: …………………………………………………………………………………)

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty wnikające z dokumentacji projektowej, SWZ, istniejącego stanu terenu, oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 4 niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, obsługę itp.), koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w momencie zakończenia inwestycji.

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do użytkowania, nawet gdyby nie były ujęte w przekazanych przedmiarach.

- Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w dokumentacji projektowej SWZ, na własną odpowiedzialność i ryzyko.

- Nie przewiduje się faktury pro-forma.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy – może nastąpić z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Nadzór Inwestorski oraz protokołu odbioru robót.

- Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy :

Bank:………………….................................................................................................

Nr rachunku : ……………………................................................................................

- Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest sporządzenie i załączenie do faktury protokołu odbioru.

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Fakturę Wykonawca zobowiązany jest wystawiać na:

Nabywca: Gmina Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, NIP: 776-161-75-45

Odbiorca: Gmina Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawi z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

- Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT.

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak równieżkorzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

- Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy w całości lub w części zostanie wykonany przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, to Wykonawca na podstawie potwierdzenia wykonywania przedmiotu umowy wystawi i doręczy Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT, do której dołączy oświadczenia podwykonawców  lub dalszych podwykonawców i dowody dotyczące 	zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy, lub dowody, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Prawidłowo wystawione przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca zapłacił im należne wynagrodzenie i przedstawione na to dowody stanowić będą dla Zamawiającego podstawę do zapłaty faktury na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamówienia.

§ 7

(Waloryzacja wynagrodzenia)

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody obu stron.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 ust 2, w przypadku istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – zarówno w przypadku ich wzrostu, jak i obniżenia – w odniesieniu do poziomu przyjętego przy ustalaniu wynagrodzenia w ofercie Wykonawcy.

- Waloryzacja może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i będzie oparta na zmianie wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS za ostatnie dwa kwartały względem wskaźnika bazowego, z uwzględnieniem następujących warunków:

  - W przypadku wzrostu wskaźnika inflacji o co najmniej 3% – Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o waloryzację.

  - W przypadku spadku wskaźnika inflacji o co najmniej 3% – Zamawiający ma prawo wystąpić z żądaniem obniżenia wynagrodzenia.

- Wniosek o waloryzację może być składany nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

- Waloryzacja może być dokonana wyłącznie, jeżeli w dniu złożenia wniosku Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

- Zmiana wynagrodzenia następuje w drodze aneksu do umowy, po przedstawieniu przez stronę wnioskującą uzasadnienia oraz kalkulacji potwierdzającej zasadność żądania, w tym dokumentów źródłowych (np. faktur, cenników, analiz rynku).

- Łączna wartość waloryzacji nie może przekroczyć 10% pierwotnej wartości wynagrodzenia brutto określonego w ofercie Wykonawcy.

- W przypadku waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, ma on obowiązek odpowiednio skorygować wynagrodzenie podwykonawców, których umowy również zawarte są na okres przekraczający 6 miesięcy i których dotyczy zmiana cen materiałów lub kosztów.

- Niniejsza klauzula stanowi katalog dopuszczalnych zmian umowy. Jej zastosowanie wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej.

§ 8

(Harmonogram realizacji i płatności)

- Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedkłada Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, określający:

  - cztery planowane terminy wystawienia faktur cząstkowych, przy czym trzy pierwsze terminy mają dotyczyć robót budowlanych a ostatni zagospodarowania terenu

  - zakres rzeczowy prac przypisany do każdego etapu,

  - procentowy udział każdej faktury w wynagrodzeniu umownym brutto.

- Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Rozliczenie Wykonawcy następować będzie na podstawie zatwierdzonego harmonogramu, po dokonaniu odbioru częściowego każdego etapu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu wszystkich robót, podpisaniu protokołu odbioru końcowego i przedstawieniu faktury końcowej.

§ 9

(Osoby odpowiedzialne)

- Inspektorem nadzoru  ze strony Zamawiającego sprawować będzie:

……………………………….................  - upr. bud. nr..........................................................

- Kierownikiem budowy w branży architektoniczno-budowlanej  ze strony Wykonawcy będzie:

……………………………….................  - upr. bud. nr..........................................................

- Kierownikiem budowy w branży sanitarnej  ze strony Wykonawcy będzie:

……………………………….................  - upr. bud. nr..........................................................

- Kierownikiem budowy w branży elektrycznej  ze strony Wykonawcy będzie:

……………………………….................  - upr. bud. nr..........................................................

§ 10

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.):

- robotnicy budowlani,

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 22.14.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 3 Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 3 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia.

- W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia inną osobą lub osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wówczas powiadomić Zamawiającego. W przypadku niezgłoszenia tego faktu Wykonawca będzie naliczał kary w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

§ 11

(Podwykonawstwo)

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę  siłami własnymi, poza następującymi elementami, które wykona za pomocą podwykonawcy/ów:

…………………………………………………………………………..………………………….. ………………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 i art. 109. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

- Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 5 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

  - nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 8;

  - zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 9, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 5 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 9.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 12, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 8, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy pkt. 7–16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 21, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§12

(Zasady odbioru robót)

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego - złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru oraz w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 13

(Dokumenty odbiorowe)

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, przed dokonaniem odbioru końcowego robót, następujących dokumentów:

  - Oświadczenie kierownika budowy

- zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i normami,

- doprowadzeniu terenu budowy do stanu zgodnego z przepisami.

  - Dokumentacja powykonawcza

- zaktualizowany projekt budowlany z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji robót (tzw. inwentaryzacja powykonawcza),

- Rzuty, przekroje i schematy branżowe (sanitarne, elektryczne, architektoniczne) zgodne z rzeczywistym wykonaniem – niezbędne dla uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej i rozliczenia z NFOŚiGW.

  - Protokoły odbioru

    - Protokoły odbioru robót:

      - budowlanych (docieplenie ścian, dach, stolarka),

      - instalacyjnych (c.o., c.w.u., wentylacja),

      - elektrycznych (oświetlenie),

      - sanitarnych (modernizacja przyłączy, wymiana armatury),

    - Protokoły odbiorów częściowych i końcowych (np. instalacji CO, c.w.u., oświetlenia LED, kolektorów słonecznych).

  - Protokoły sprawdzeń i badań technicznych

    - Pomiary instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej),

    - Próby szczelności instalacji c.o. i c.w.u.,

    - Protokół uruchomienia instalacji solarnej i kotłowni (w tym sprawdzenie działania układów pomp i automatyki),

    - Protokół działania i pomiarów instalacji odgromowej,

    - Protokół skuteczności działania wentylacji (jeśli modernizowana).

  - Oświadczenia branżystów

- projektanta instalacji sanitarnych i elektrycznych – o zgodności wykonania z projektem,

- Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o prawidłowym przebiegu prac zgodnie z przepisami i dokumentacją.

  - Decyzje i uzgodnienia

    - Protokół sanepidu (jeśli wymagany przy odbiorze części sanitarnych),

    - Opinia straży pożarnej (jeśli wymagana z tytułu przebudowy stref pożarowych, nowej stolarki, oświetlenia ewakuacyjnego itp.).

  - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

    - mapa z naniesionym budynkiem i infrastrukturą,

    - operat geodezyjny złożony do ośrodka dokumentacji geodezyjnej.

  - Karta charakterystyki energetycznej budynku.

    - Obowiązkowa do rozliczenia projektu – musi potwierdzać osiągnięcie parametrów zgodnych z audytem:

      - redukcja energii pierwotnej min. 60,5%,

      - redukcja energii końcowej min. 49,7%,

      - emisja CO₂ obniżona o min. 92,6 Mg/rok.

  - Protokoły z badań wełny, styropianu, izolacji rur – potwierdzające spełnienie parametrów λ i grubości.

  - protokoły z badania materiałów,

  - dokumenty potwierdzające jakość materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, atesty, deklaracje właściwości użytkowych, etykiety energetyczne LED, EPD dla wybranych materiałów (np. izolacje, stolarka).

  - Zgłoszenie zakończenia budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie do nadzoru budowlanego (PINB), wraz z kompletem załączników, oświadczeniami i protokołami.

  - inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania.

- W celu wykazania osiągnięcia zadeklarowanego poziomu recyklingu odpadów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej następujących dokumentów:

  - Zestawienia masowego odpadów wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia, zawierającego:

    - rodzaj odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,

    - kody odpadów,

    - masę poszczególnych frakcji (w Mg),

    - sposób zagospodarowania (recykling, odzysk, unieszkodliwienie),

    - dane podmiotów przyjmujących odpady (z numerami decyzji środowiskowych).

  - Kopie kart przekazania odpadów (KPO), zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BDO, potwierdzające przekazanie odpadów do instalacji przetwarzających je zgodnie z deklaracją (np. instalacji recyklingu R3, R5).

  - Oświadczenie Wykonawcy o osiągniętym poziomie recyklingu odpadów budowlanych wraz z podpisem osoby upoważnionej, zawierające procentowy udział odpadów poddanych recyklingowi względem całkowitej masy odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kompletności i zgodności przedłożonych dokumentów z obowiązującymi przepisami, a w razie wątpliwości – do wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia.

- Złożenie powyższych dokumentów stanowi warunek niezbędny do przeprowadzenia odbioru końcowego oraz wypłaty wynagrodzenia końcowego.

- Szczegółowy opis wymaganych dokumentów zawiera Rozdział VI pkt 18.8 SWZ.

§ 14

(Kary umowne)

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia, Jednak łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2.

  - za opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie    gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6   ust.2, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania dodatkowego, w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej,

  - z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, skutkującego bezpośrednią zapłatą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiającego – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,

  - z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień zwłoki,

  - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,

  - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,

  - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,

  - Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości ustawowej.

  - Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,   Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez    Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.

  - Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 15% kwoty całkowitego wynagrodzenia.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

  - zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w  wysokości 5% ceny, stanowiącej wynagrodzenie umowne.

  - Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie     zobowiązań Zamawiającego, określonych w §5 ust.2 umowy, powstanie szkoda po stronie wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

- Kary umowne za nieosiągnięcie zadeklarowanego poziomu recyklingu odpadów

  - Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia poziomu recyklingu odpadów budowlanych powstałych w trakcie realizacji zamówienia nie niższego niż poziom zadeklarowany w ofercie, zgodnie z treścią złożonego planu gospodarki odpadami oraz oświadczenia Wykonawcy.

  - W przypadku nieosiągnięcia zadeklarowanego poziomu recyklingu, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy brakujący procent punktowy między poziomem zadeklarowanym w ofercie a poziomem faktycznie osiągniętym, ustalonym na podstawie dokumentacji powykonawczej (karty przekazania odpadów – KPO, zestawienia masowe).

  - Kary umowne, o których mowa powyżej, mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub dochodzone na drodze sądowej.

§ 15

(Odstąpienie od umowy)

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy  winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Zamawiający przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc.

  - Wykonawca nie respektuje nakazów Nadzoru Inwestorskiego.

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i pomimo pisemnego wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1.2 – 1.4 traktowane będzie jako odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu odbioru ostatecznego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.

  - Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

  - zaistnieją przesłanki określone w art. 457 Ustawy Pzp.

§ 16

(Rozliczenie przedmiotu umowy)

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i końcowymi, przy czym  podstawą do wystawienia faktur jest protokół odbioru częściowego lub odbioru  końcowego.

- Termin realizacji faktur – do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

- Należność Wykonawcy, wynikająca ze złożonej faktury, będzie przekazana na wskazane przez Wykonawcę konto nr..................................................................., z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcy, wykonującemu prace podlegające odbiorowi, zgodnie z  łączącą ich umową o podwykonawstwo, zaakceptowaną przez Zamawiającego, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. Jeżeli podwykonawca zatrudnia dalszych podwykonawców, to w takim przypadku zobowiązany jest do stosowania  analogicznej procedury.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia, za odebrane roboty  budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcom, o których mowa w ust. 4.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot, wynikających ze zobowiązań wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców, do momentu przedstawienia  wymaganych dowodów.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez   zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub  który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez  wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty   budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po  zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić  Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.7, w  terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.9, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu         podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia   podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu   płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność  takiej zapłaty.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych   podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca oświadcza, że jego Numer Identyfikacji podatkowej jest następujący:  …………………………………………………………………………………………………..

- Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, której faktura dotyczy.

§ 17

(Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

- Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 5% wynagrodzenia za wykonanie zadania określonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy, to jest w kwocie  ……………….. zł.
w formie……………………………………………………………………………………………

- 70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 18

(Gwarancja)

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu w rozumieniu art. 577 k.c., na przedmiot umowy ......... miesięcznej gwarancji jakości,

  - Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem  odbioru końcowego robót i przekazania obiektu w użytkowanie.

§ 19

(Zmiany umowy)

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:

  - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany określone w podp. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 4 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 5 zasad, o których mowa w ust. 4 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

§ 20

(Postanowienia końcowe)

      - W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z  Prawo zamówień publicznych.

      - Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

      - Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznik nr 8

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

o którym mowa art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

Ja (My) niżej podpisany(ni)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

oświadczam(y), że w przetargu w trybie podstawowym na: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

Zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.................................., dnia ……………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik nr 9

Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2024 oraz art. 7 ust 1 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014,  str.  1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w  związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 08.04.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 129 z późn. zm.).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB 	SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO 	ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM 
PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż̇ jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować́ tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w……………………………………………………………...………………….. (wskazać́ dokument i właściwą jednostkę  redakcyjną  dokumentu, w której określono warunki udziału w  postępowaniu),  polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ……………………........................................................................................................………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: Wypełnićtylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niżjednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosowaćtyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:  ………………………………………………………………………….

(podaćpełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA	PONAD	10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnićtylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niżjednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosowaćtyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………………….………………….…

(podaćpełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję  następujące  podmiotowe  środki  dowodowe,  które  można  uzyskać za  pomocą bezpłatnych

i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ..................................................................................................................................................................... (wskazaćpodmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) ..................................................................................................................................................................... (wskazaćpodmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.................................., dnia ……………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik nr 13

WYKAZ SPRZĘTU

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przystępując do przetargu prowadzanego w trybie podstawowym na realizację zadania  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

Przedkładam:

Na potrzeby wykazania zdolności technicznej i organizacyjnej do wykonania zamówienia, Wykonawca przedstawia poniższy wykaz sprzętu, który zamierza wykorzystać do realizacji zamówienia:

| L.p. | Marka model nr rejestracyjny | Norma emisji spali EURO lub Stage | Zadeklarowana funkcja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć kopie dowodów rejestracyjnych z wpisaną normą EURO lub dokumenty producenta (karty techniczne, certyfikaty zgodności CE),

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................., dnia ……………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w zakresie wykorzystania zadeklarowanej floty pojazdów i maszyn

dotyczy postępowania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że wszystkie pojazdy i maszyny budowlane wykazane w złączniku nr 12 „Wykaz Sprzętu”, będą rzeczywiście wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia.

Oświadczam ponadto, że wykazany sprzęt spełnia wskazane w SWZ wymagania w zakresie emisji spalin, w szczególności dotyczące norm EURO lub Stage (dla maszyn niehomologowanych drogowo).

Zobowiązuję się do zapewnienia dostępności deklarowanego sprzętu przez cały okres realizacji zamówienia oraz do niepodstawiania sprzętu niespełniającego deklarowanych parametrów środowiskowych.

.................................., dnia ……………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik nr 14

Plan gospodarki odpadami budowlanymi oraz oświadczenie o recyklingu

- Plan gospodarki odpadami budowlanymi

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W związku z realizacją zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”, niniejszym przedstawiam plan gospodarki odpadami budowlanymi, które powstaną w wyniku prowadzonych robót:

  - Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów budowlanych (w Mg lub m³): .......................................

  - Rodzaje odpadów przewidywane do wytworzenia (np. gruz, styropian, drewno, folie, opakowania): ......................................................................................................................................

  - Sposób selektywnej zbiórki i segregacji odpadów na placu budowy: ................................................

  - Sposób zagospodarowania odpadów (recykling, odzysk, unieszkodliwianie): ..................................

  - Przewidywane miejsce przekazania odpadów: ...................................................................................

  - Nazwa i dane podmiotów odbierających odpady oraz numer posiadanych decyzji środowiskowych: ...............................................................................................................................

- Oświadczenie o osiągnięciu zadanego poziomu recyklingu

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że w ramach realizacji ww. zamówienia zapewnię osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów budowlanych w wysokości:

całkowitej masy wytworzonych odpadów budowlanych – jako minimalny poziom recyklingu.

󠄀 co najmniej 70% masy całkowitej wytworzonych odpadów

󠄀 co najmniej 50% masy całkowitej wytworzonych odpadów

󠄀 poniżej 50% masy całkowitej wytworzonych odpadów

Osiągnięcie tego poziomu zostanie udokumentowane odpowiednimi kartami przekazania odpadów (KPO) i zestawieniami masowymi na etapie rozliczenia inwestycji.

.................................., dnia ……………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Załącznik 15 do SWZ

OŚWIADCZENIE DNSH

dotyczy postępowania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie”

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się z zachowaniem zasady „nieczyńienia poważnych szkód dla środowiska” (DNSH – Do No Significant Harm), zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.

Zobowiązuję się do:

- realizacji zamówienia w sposób nienaruszający żadnego z 6 celów środowiskowych UE

- stosowania technologii, materiałów i urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń i wpływ na środowisko,

- gospodarowania odpadami budowlanymi zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),

- ograniczenia hałasu, zapylenia i emisji substancji niebezpiecznych podczas realizacji inwestycji,

- sporządzenia i przekazania „Raportu Otwarcia DNSH” zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej.

Oświadczam również, że w razie potrzeby przedłożę dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów zasady DNSH.

.................................., dnia ……………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

Numer konta i nazwa banku jest niezbędne do przygotowania umowy oraz poprawności zwrotu wadium wpłaconego w gotówce

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.